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L’Aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione si inserisce nel percorso già avviato con il Piano 2024-2026, confermandone gli indirizzi strategici e gli obiettivi di trasformazione digitale delle amministrazioni locali.
L’aggiornamento non rappresenta una nuova edizione, ma un adeguamento evolutivo volto a mantenere la coerenza con il quadro normativo e strategico nazionale ed europeo, in particolare con il programma “Decennio Digitale 2030” e con le azioni del PNRR.
Le modifiche introdotte mirano a rafforzare l’attuazione delle linee di intervento, aggiornando le priorità operative e gli indicatori di risultato alla luce dei progressi raggiunti e dei nuovi obiettivi di digitalizzazione della PA.
Per i Comuni che hanno già adottato il Piano 2024-2026, l’aggiornamento 2025 costituisce uno strumento di continuità e miglioramento, finalizzato a consolidare quanto già realizzato e ad allineare le strategie locali ai nuovi standard di interoperabilità, sicurezza e usabilità dei servizi digitali.

[bookmark: _Toc215333254]Allegati

Il presente documento include, come parte integrante, l'Allegato "A" che corrisponde al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2024 – 2026 (Aggiornamento 2025). Questo documento fondamentale è accessibile nella sua totalità all'indirizzo web https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2024-2026-agg-2025/index.html, dove è possibile esplorare in dettaglio le strategie, le iniziative e i principi normativi che guidano l'evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione per il triennio indicato.
[bookmark: _heading=h.2gme7qaj1rg7][bookmark: _heading=h.3ciog83w60w3][bookmark: _heading=h.ve6x0a8rb7u3][bookmark: _Toc172146707]
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	Ente 
	Comune di Cergnago

	Indirizzo
	Via Roma, 8 - 27020 Cergnago (PV)

	Codice Fiscale
	83000690186

	Partita IVA
	00493380182

	Codice IPA
	c_c509

	Codice ISTAT
	018045

	Domicilio Digitale
	comune.cergnago@pec.regione.lombardia.it
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Responsabile per la Transizione Digitale
	[bookmark: _Toc173168135]Nome
	Irene

	Cognome
	Desiderò

	e-mail
	irene.desidero@comune.cergnago.pv.it

	Atto di nomina
	Delibera di Giunta n. 12 del 19/03/2022
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Considerato il contesto descritto sopra, nel triennio 2024-2026 il comune di Cergnago, sfruttando i finanziamenti PNRR, intende perseguire i seguenti obiettivi: 
	Avviso
	Stato
	Importo

	1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Settembre 2022
	Erogato
	14.000,00 €

	1.4.3 - app IO - Comuni - Settembre 2022
	Erogato
	2.187,00 €

	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni Ottobre 2022
	Erogato
	10.172,00 €

	1.4.3 - pagoPA - Comuni - Settembre 2022
	Erogato
	10.319,00 €

	1.2 Abilitazione al Cloud - Comuni - novembre 2023
	In corso
	47.427,00 €

	1.4.4 Adozione ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024
	Erogato
	3.928,40 €

	1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025
	In corso
	4.326,40 €
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	Annualità
	Spesa complessiva

	Anno 2025
	€ 25.000,00

	Anno 2026
	€ 25.000,00

	Anno 2027
	€ 25.000,00
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Linee d’azione – Agg. 2025

	Linea
Azione
	Descrizione
	Azione_Ente
	Linea
Temp.
	Previsione
Realizzaz.
	Strutture
Coinvolte
	Status

	CAP1.PA.01
	Le Amministrazioni e gli Enti interessati possono proporre ad AGID l’attivazione di una comunità digitale tematica/territoriale su retedigitale.gov.it
	L'Ente non ha ancora aderito (nella persona del RTD) a retedigitale.gov.it e deciderà in seguito se attivare una comunità digitale tematica/territoriale qualora ne rilevasse la necessità.
	Dal 01/03/2024
	n.d.
	RTD
	Da definire

	CAP1.PA.02
	Le Amministrazioni e gli Enti interessati utilizzano i format presenti nel kit per proporre nuove comunità digitali ed effettuare monitoraggi semestrali delle attività in esse svolte.
	L'Ente non ha ancora aderito (nella persona del RTD) a retedigitale.gov.it e deciderà in seguito se attivare nuove comunità digitali utilizzando i kit per effettuare monitoraggi semestrali delle attività qualora ne rilevasse la necessità.
	Dal 01/07/2024
	n.d.
	RTD
	Da definire

	CAP1.PA.03
	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali forniscono contributi e proposte di modifica e integrazione al Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell’Ufficio per la transizione al digitale in forma associata.
	L'Ente non ha ancora aderito (nella persona del RTD) a retedigitale.gov.it e deciderà in seguito se partecipare alle attività di modifica e integrazione del Vademecum per la nomina dell’RTD e sulla costituzione dell’UTD qualora lo ritenesse opportuno.
	Dal 01/03/2024
	n.d.
	RTD
	Da Definire

	CAP1.PA.04
	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali e che hanno adottato modelli organizzativi/operativi per l'Ufficio per la transizione al digitale condividono le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati.
	L'Ente non ha ancora aderito (nella persona del RTD) a retedigitale.gov.it e valuterà se partecipare alle iniziative laboratoriali e adottando i modelli organizzativi/operativi per l’UTD, condividendo, di conseguenza, esperienze, strumenti e processi qualora lo ritenesse di proprio interesse.
	Dal 01/03/2024
	n.d.
	RTD
	Da definire


	CAP1.PA.05
	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback delle esperienze di nomina RTD e UTD in forma associata realizzate.
	L'Ente non intende nominare un RTD e un UTD in forma associata.
	Dal 01/07/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP1.PA.06
	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback sui nuovi modelli organizzativi/operativi dell’UTD adottati.
	L'Ente non intende attivare un UTD in forma associata.
	Dal 01/12/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP1.PA.07
	Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica per il proprio personale, come previsto dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali.
	L’Ente è iscritto a Syllabus e parteciperà alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica per il proprio personale come previsto dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP1.PA.08
	Le PA aderiscono all’iniziativa “Syllabus per la formazione digitale” e promuovono la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici, concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali.
	L’Ente è iscritto a Syllabus e si impegnerà a promuovere la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP1.PA.09
	Le PA, in funzione della propria missione istituzionale, realizzano iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali.
	L’Ente si impegna a promuovere iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali.
	
	31/12/2026
	RTD
	Pianificata

	CAP1.PA.10
	Le PA che fanno parte del campione alimentano l’indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro.
	L'Ente non fa parte del campione di PA che alimentano l’indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro.
	Entro il 28/02/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP1.PA.11
	Gli Enti locali partecipano alla prima fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni.
	L'Ente ha partecipato alla fase di raccolta entro i tempi previsti dalla presente linea d’azione.
	Entro il 30/09/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP1.PA.12
	Gli Enti locali partecipano alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni.
	L'Ente ha partecipato alla fase di raccolta entro i tempi previsti dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/10/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP2.PA.01
	I soggetti aggregatori devono dotarsi di piattaforme di approvvigionamento che digitalizzano la fase di esecuzione dell’appalto.
	L'Ente non è un soggetto aggregatore.
	Entro il 30/06/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP2.PA.02
	Le stazioni appaltanti devono digitalizzare la fase di esecuzione dell’appalto.
	L’Ente utilizza la piattaforma www.acquistiretepa.it (MEPA-CONSIP) e ARIA (SINTEL) di Regione Lombardia per la gestione digitale degli appalti
	Entro il 30/06/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP2.PA.03
	Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy partecipano alla definizione dei fabbisogni: Salute e benessere, Valorizzazione dei beni culturali, Protezione dell’ambiente.
	L'Ente non è coinvolto nel programma Smarter Italy.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP2.PA.04
	Le PA, nel proprio piano acquisti, programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche disponibili per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2025.
	L'Ente, per l’anno 2024, non ha ritenuto opportuno utilizzare i modelli messi a disposizione da AgID per l’individuazione delle gare strategiche. (https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-07/Report_mappatura_utilizzo_servizi_previsti_dalle_gare_strategiche.pdf).
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP2.PA.05
	Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2026.
	L'Ente, se lo riterrà opportuno, utilizzerà entro i tempi previsti dalla presente linea d’azione i modelli messi a disposizione da AgID per l’individuazione delle gare strategiche. (https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-07/Report_mappatura_utilizzo_servizi_previsti_dalle_gare_strategiche.pdf).
• Strumento 1 - Approvvigionamento ICT 
• Strumento 9 - Mappatura dei risultati attesi del Piano triennale 24-26 con le gare strategiche attive
	Entro il 31/12/2025
	Entro il 31/12/2025
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP2.PA.06
	Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’anno 2027.
	L'Ente, se lo riterrà opportuno, utilizzerà entro i tempi previsti dalla presente linea d’azione i modelli messi a disposizione da AgID per l’individuazione delle gare strategiche. (https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-07/Report_mappatura_utilizzo_servizi_previsti_dalle_gare_strategiche.pdf).
• Strumento 1 - Approvvigionamento ICT 
• Strumento 9 - Mappatura dei risultati attesi del Piano triennale 24-26 con le gare strategiche attive

	Entro il 31/12/2026
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP2.PA.07
	I soggetti aggregatori e i gestori pubblici di piattaforme di approvvigionamento mettono a disposizione piattaforme che digitalizzano in modo integrato (nel rispetto del principio once only) tutto il ciclo di vita dell’appalto.
	L’Ente non è soggetto aggregatore
	Entro il 30/06/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.01
	Le PA cessano di utilizzare modalità di interoperabilità diverse da PDND.
	L'Ente ha aderito e portato a termine il progetto legato all’Avviso Misura PNRR 1.3.1 e privilegia l’interoperabilità tramite PDND.
	Dal 01/01/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.02
	Le Amministrazioni possono iniziare la migrazione dei servizi erogati in interoperabilità dalle attuali modalità alla PDND.
	L'Ente ha aderito e portato a termine il progetto legato all’Avviso Misura PNRR 1.3.1, privilegia l’interoperabilità tramite PDND e si adopererà per adeguare in tal senso anche i processi già attivi.
	Dal 01/01/2024
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP3.PA.03
	Le PA continuano a popolare il Catalogo delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con le API conformi alle “Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni”.
	L'Ente ha già iniziato a popolare il catalogo delle API e ha pianificato di proseguire l’attività pubblicando API conformi ai casi d’uso previsti dalla normativa.
	Dal 01/01/2024
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP3.PA.04
	Le PA locali rispondono ai bandi pubblicati per l’erogazione di API su PDND.
	L'Ente ha partecipato al bando per l’erogazione di API su PDND, ha terminato l’attività di migrazione sulla piattaforma e si impegna ad aderire a futuri bandi pubblicati per l’erogazione di API su PDND qualora fossero di interesse dell’Ente.
	Dal 01/01/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.05
	Le PA centrali siglano accordi per l’erogazione di API su PDND.
	L'Ente non è una PA centrale
	Dal 01/01/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA06
	Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo.
	L'Ente si riserva la possibilità di utilizzare le API presenti sul Catalogo qualora fossero di proprio interesse agendo in qualità di fruitore.
	Dal 01/01/2024
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP3.PA.07
	Le PA effettuano richieste di fruizione di servizi erogati da privati.
	L'Ente si riserva la possibilità di utilizzare le API presenti sul Catalogo qualora fossero di proprio interesse agendo in qualità di fruitore.
	Dal 01/01/2025
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP3.PA.08
	Le PA evidenziano le esigenze che non trovano riscontro nella “Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni” e partecipano alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l’aggiornamento delle stesse.
	L'Ente si riserva la possibilità, una volta verificato che le proprie esigenze non trovano riscontro nelle Linee Guida, di partecipare definizione di pattern e profili di interoperabilità per l’aggiornamento delle stesse
	Dal 01/01/2024
	31/12/2026
	RTD
	Da definire

	CAP3.PA.13
	Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web.
	L'Ente ha portato a termine l'attività entro la scadenza prevista dalla normativa.
	Entro il 31/03/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.14
	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l’applicazione form.agid.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili.
	L'Ente ha terminato l'attività entro la scadenza prevista dalla normativa.
	Entro il 23/09/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.15
	Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web.
	L'Ente ha pianificato l'attività entro la scadenza prevista dalla normativa.
	Entro il 31/03/2026
	Entro il 31/03/2026
	RTD
	Pianificata

	CAP3.PA.16
	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l’applicazione form.agid.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili.
	L'Ente ha pianificato l'attività entro la scadenza prevista dalla normativa.
	Entro il 23/09/2026
	Entro il 23/09/2026
	RTD
	Pianificata

	CAP3.PA.17
	Le PA devono verificare che in “Amministrazione trasparente” sia pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e qualora siano presenti più AOO la nomina del coordinatore della gestione documentale.
	Il manuale di Gestione Documentale e della Conservazione è stato pubblicato nei tempi previsti nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente insieme all’atto di nomina del Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione.
	Entro il 30/06/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.18
	Le PA devono verificare che in “Amministrazione trasparente” sia pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del responsabile della conservazione.
	Il manuale di Gestione Documentale e della Conservazione è già stato pubblicato nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente insieme all’atto di nomina del Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione.
	Entro il 30/06/2026
	//
	//
	Terminata

	CAP3.PA.19
	Le PA italiane aderenti agli Accordi e interessate usano gli strumenti dell’Operation Center e svolgono azioni correttive sul funzionamento dei servizi e delle procedure sulla base delle segnalazioni ricevute.
	L'Ente non rientra tra le PA aderenti agli accordi per il Single Digital Gateway.
	Dal 01/01/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.20
	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID.
	L'Ente non rientra tra le PA aderenti agli accordi per il Single Digital Gateway.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.21
	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID.
	L'Ente non rientra tra le PA aderenti agli accordi per il Single Digital Gateway.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.22
	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID
	L'Ente non rientra tra le PA aderenti agli accordi per il Single Digital Gateway.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.23
	Le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e i capoluoghi delle Città metropolitane effettuano un test automatico di accessibilità sul proprio sito istituzionale indicato su https://indicepa.gov.it/ipa-portale/, utilizzando la piattaforma MAUVE++ -
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Dal 01/09/2025 al 30/09/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP3.PA.24
	Le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e i capoluoghi delle Città metropolitane effettuano un test automatico di accessibilità sul proprio sito istituzionale indicato su https://indicepa.gov.it/ipa-portale/, utilizzando la piattaforma MAUVE++ -
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Dal 01/09/2026 al 30/09/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.01
	Le PA aderenti a pagoPA assicurano l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
	L'Ente ha aderito, ha portato a termine gli adempimenti legati all’Avviso Misura 1.4.3 (pagoPA) ed è in linea con i target indicati.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.02
	Le PA aderenti a App IO assicurano l’attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
	L'Ente ha aderito al bando relativo alla misura 1.4.3 (App IO) e portato a termine gli adempimenti previsti dalla presente linea d’azione
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.03
	Le PA centrali e i Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si integreranno a SEND.
	L'Ente non ha aderito al bando relativo alla misura PNRR 1.4.5 (PDN – SEND)
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.04
	Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online e integrando lo SPID uso professionale per i servizi diretti a professionisti e imprese.
	L'Ente ha aderito e portato a termine gli adempimenti previsti dall’Avviso Misura 1.4.4 (SPID e CIE), dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.05
	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE.
	L'Ente ha cessato il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE o altri metodi di identificazione digitale.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.06
	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il «Login with eIDAS» per l’accesso transfrontaliero ai propri servizi.
	L'Ente ha adottato SPID e CIE by default e ha pianificato l’integrazione della modalità “Login with eIDAS”
	
	31/12/2026
	RTD
	Pianificata

	CAP4.PA.07
	Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall’ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribuite Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati).
	L'Ente è in fase di adeguamento per la linea d'azione indicata.
	
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	In corso

	CAP4.PA.08
	Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta.
	L'Ente non è interessato ad aderire a NoiPA.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.09
	Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione da parte di HL7Italia.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.10
	Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione da parte di HL7Italia.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.11
	Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste dal proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione da parte di HL7Italia.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Entro il 30/06/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.12
	Realizzazione e prima alimentazione del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere)
	L'Ente utilizza una piattaforma in linea con le richieste indicate (SUAPLOMELLINA – Comune capofila Cilavegna). L’Ente ha aderito al bando misura 2.2.3 (Adeguamento Enti Terzi)
	Entro il 31/01/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.13
	Identificazione della migliore soluzione da adottare dalle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE, in funzione del loro contesto, sulla base delle possibili soluzioni messe a disposizione dalle specifiche tecniche - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi).
	L'Ente utilizza come piattaforma Sportello Unico Attività Produttive “SUAPLOMELLINA” (Comune capofila Cilavegna) che risulta conforme alla normativa, mentre, per quanto attiene al SUE, l’Ente non dispone di una soluzione idonea.
	Entro il 31/03/2024
	//
	//
	Non terminata nei tempi previsti

	CAP4.PA.14
	Adeguamento alle specifiche tecniche delle infrastrutture delle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi)
	L'Ente utilizza come piattaforma Sportello Unico Attività Produttive “SUAPLOMELLINA” (Comune capofila Cilavegna) che risulta conforme alla normativa, mentre, per quanto attiene al SUE, l’Ente non dispone di una soluzione idonea.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non terminata nei tempi previsti

	CAP4.PA.15
	Messa a disposizione di soluzioni alternative all’adeguamento alle specifiche tecniche dei propri sistemi informatici SSU, in ambito SUAP/SUE, quali, ad esempio: www.impresainungiorno.gov.it per i comuni e Soluzione Sussidiaria per gli enti terzi - (Regioni, Consorzi, Unioncamere).
	L'Ente utilizza come piattaforma Sportello Unico Attività Produttive “SUAPLOMELLINA” (Comune capofila Cilavegna) che risulta conforme alla normativa, mentre, per quanto attiene al SUE, l’Ente non dispone di una soluzione idonea.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non terminata nei tempi previsti

	CAP4.PA.16
	Aggiornamento del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere)
	L'Ente utilizza una piattaforma in linea con le richieste indicate (SUAPLOMELLINA – Comune capofila Cilavegna). L’Ente ha aderito al bando misura 2.2.3 (Adeguamento Enti Terzi)
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.17
	Aggiornamento costante del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere).
	L'Ente utilizza una piattaforma in linea con le richieste indicate (SUAPLOMELLINA – Comune capofila Cilavegna). L’Ente ha aderito al bando misura 2.2.3 (Adeguamento Enti Terzi)
	Entro il 30/06/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP4.PA.18
	Dalla «fine dell’adozione controllata» i Comuni potranno richiedere l’adesione servizi di Stato civile su ANPR.
	L'Ente ha aderito e sta portando a termine gli adempimenti relativi all’Avviso 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC)”.
	Dal 01/02/2024
	30/06/2026
	RTD + Ufficio  Demografico
	In corso

	CAP4.PA.19
	Le Università e gli AFAM statali possono trasmettere i propri dati per l’integrazione su ANIS attraverso servizi resi fruibili dalla PDND secondo quanto descritto nell’area tecnica del sito https://www.anis.mur.gov.it/area-tecnica/documentazione.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Dal 01/01/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.20
	Da aprile 2024 - Le Università possono trasmettere i propri dati per l’integrazione su ANIS attraverso l’uso di una web application.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Dal 01/04/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.21
	Le istituzioni scolastiche possono prendere visione delle informazioni di interesse nell’area tecnica del portale messo a disposizione.
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Dal 01/07/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.22
	Le istituzioni scolastiche accedono alle funzionalità della piattaforma
	L'Ente non rientra nelle Pubbliche Amministrazioni menzionate nella linea d'azione.
	Dal 01/01/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.23
	Le PA interessate avanzano la richiesta di inserimento delle proprie basi di dati nell’elenco di Basi di dati di interesse nazionale gestito da AGID secondo il processo definito.
	L'Ente non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni titolari di basi dati di interesse nazionale definite dal CAD (art. 60, comma 3-bis).
	Dal 01/01/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.24
	La PA titolari di basi di dati di interesse nazionale le adeguano all’aggiornamento delle regole tecniche.
	L'Ente non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni titolari di basi dati di interesse nazionale definite dal CAD (art. 60, comma 3-bis).
	Dal 01/01/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.25
	I 33 Enti Locali selezionati tramite avviso di progetto sperimentano il modello operativo relativo al “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC”.
	L'Ente non rientra tra le 33 Pubbliche Amministrazioni selezionate per la sperimentazione del progetto operativo di cui alla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.26
	Gli enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC” dovranno effettuare le disposizioni di pagamento relative alle spese del personale, attraverso mandati mono beneficiario a favore del singolo dipendente e non attraverso l’uso di liste esterne.
	L'Ente non rientra tra le 33 Pubbliche Amministrazioni selezionate per la sperimentazione del progetto operativo di cui alla presente linea d’azione.
	Entro il 28/02/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP4.PA.27
	Gli enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del “progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC” avranno inviato le informazioni relative ai pagamenti di di giugno/dicembre 2024 alla PCC esclusivamente attraverso l’utilizzo esclusivo di SIOPE+ e senza il ricorso a procedure manuali, puntuali o massive.
	L'Ente non rientra tra le 33 Pubbliche Amministrazioni selezionate per la sperimentazione del progetto operativo di cui alla presente linea d’azione.
	Entro il 30/06/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.01
	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all’ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale geodati.gov.it -
	L'Ente non ha ancora pubblicato dati geografici nel Catalogo Nazionale geodati.gov.it.
	
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.02
	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale dati.gov.it.
	L'Ente non ha ancora pubblicato dati geografici nel Catalogo Nazionale dati.gov.it.
	
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.03
	Le PA partecipano, in funzione delle proprie necessità, a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data.
	L'Ente, in funzione della disponibilità e delle proprie necessità, parteciperà a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data nel corso del triennio indicato.
	
	31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP5.PA.04
	Le PA attuano le indicazioni sui dati di elevato valore presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, nelle Linee guida Open Data nonché nella specifica guida operativa.
	L'Ente non è titolare di banche dati di elevato valore.
	Dal 01/06/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.05
	Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it.
	L'Ente non è titolare di banche dati di elevato valore.
	Dal 01/06/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.06
	Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 3 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.07
	Ogni Comune con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti, ogni Provincia e Città Metropolitana (non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 5 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.08
	Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 10 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.09
	Ogni PA centrale (non ancora presente nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 15 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.10
	Ogni Comune con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 1 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.11
	Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 5 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.12
	Ogni Comune con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti, ogni Provincia e Città Metropolitana (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 10 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.13
	Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 15 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.14
	Ogni PA centrale (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 30 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.15
	Ogni Comune con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 3 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.16
	Ogni Comune con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti, ogni Unione di Comuni o altri tipi di consorzi e associazioni, ogni Comunità Montana o isolana pubblica (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 10 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.17
	Ogni Comune con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti, ogni Provincia e Città Metropolitana (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 15 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.18
	Dicembre 2026 - Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 30 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.19
	Ogni PA centrale (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 45 dataset.
	L'Ente non rientra tra le PA identificate dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.20
	Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l’implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d’uso.
	L'Ente ha pianificato l’attuazione delle linee guida richiamate dalla presente linea d’azione entro la scadenza prevista.
	Dal 01/01/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP5.PA.21
	Le PA adottano le Linee per promuovere l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione.
	L'Ente ha programmato l'attività nel secondo semestre 2025 e comunque entro la scadenza indicata dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	Entro il 31/12/2025
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP5.PA.22
	Le PA adottano le Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione.
	L'Ente ha programmato l'attività nel secondo semestre 2025 e comunque entro la scadenza indicata dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2025
	Entro il 31/12/2025
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP5.PA.23
	Le PA adottano le Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA nella Pubblica Amministrazione.
	L'Ente non sviluppa in house applicazioni IA.
	Entro il 31/12/2025
	//
	//
	Non di competenza

	CAP5.PA.24
	Le PA adottano le applicazioni di IA a valenza nazionale.
	L'Ente programmerà l’attività connessa alla presente linea d’azione in funzione della disponibilità delle applicazioni di IA a valenza nazionale e comunque entro la scadenza indicata dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP5.PA.25
	Le PA adottano le basi dati nazionali strategiche
	L'Ente programmerà l’attività connessa alla presente linea d’azione in funzione della disponibilità delle basi dati nazionali strategiche e comunque entro la scadenza indicata dalla presente linea d’azione.
	Entro il 31/12/2026
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Da definire

	CAP6.PA.01
	Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l’autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedono in tali contratti, qualora autorizzati, una durata massima coerente con i tempi strettamente necessari a completare il percorso di migrazione previsti nei propri piani di migrazione.
	L'Ente sta completando (sfruttando la Misura PNRR 1.2.) la migrazione del proprio data center di gruppo B trasferendo il proprio sistema informativo in modalità SAAS su cloud certificato ACN (Halley Informatica Srl).
	
	Entro il 30/06/2026
	RTD + Tutte le Aree
	In corso

	CAP6.PA.02
	Le PA proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo A continuano a gestire e manutenere tali data center in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia e dal Regolamento cloud.
	L'Ente non rientra tra le PA proprietarie di data center di tipo A
	
	//
	//
	Non di competenza

	CAP6.PA.03
	Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia.
	L'Ente sta completando il percorso di migrazione in cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia sfruttando la Misura PNRR 1.2.
	
	Entro il 30/06/2026
	RTD + Tutte le Aree
	In corso

	CAP6.PA.04
	Le PA continuano ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati
	L'Ente continua ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP6.PA.05
	Le PA aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento e di conseguenza aggiornano, ove necessario, anche il piano di migrazione.
	L'Ente aggiornerà il piano di migrazione qualora necessario.
	
	//
	//
	Terminata

	CAP6.PA.06
	Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione.
	L'Ente, se richiesto, trasmetterà le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione.
	Dal 01/09/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP6.PA.07
	Le amministrazioni che intendono realizzare e/o utilizzare infrastrutture di prossimità verificano la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e ne danno apposita comunicazione ad ACN.
	L'Ente non intende realizzare e/o utilizzare infrastrutture di prossimità.
	Dal 01/09/2024
	//
	//
	Terminata

	CAP6.PA.08
	Le PA con data center di tipo «A» che hanno avviato gli adeguamenti sui propri data center ai requisiti di cui al Regolamento cloud e relativi atti successivi, trasmettono ad ACN la dichiarazione di cui al medesimo Regolamento.
	L'Ente non è proprietario di data center di tipo “A”
	Dal 01/01/2024
	//
	//
	Non di competenza

	CAP6.PA.09
	4.083 amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione.
	L'Ente sta portando a termine il trasferimento in cloud del proprio sistema informativo secondo il piano di migrazione e, ove richiesto, trasmetterà le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione.
	
	Entro il 30/06/2026
	RTD + Tutte le Aree
	In corso

	CAP6.PA.10
	Le amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento cloud e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione.
	L'Ente sta concludendo il trasferimento in cloud del proprio sistema informativo secondo il piano di migrazione e, ove richiesto, trasmetterà le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione.
	Entro il 30/06/2026
	Entro il 30/06/2026
	RTD + Tutte le Aree
	In corso

	CAP6.PA.11
	Sulla base delle proprie esigenze, le pubbliche amministrazioni iniziano la fase di migrazione della loro infrastruttura di rete utilizzando i servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC.
	L'Ente utilizza la connettività in banda larga di fornita da TIM Spa e non intende avvalersi dei servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC.
	Dal 01/01/2025
	//
	//
	Terminata

	CAP7.PA.01
	Le singole PA definiscono il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell’istituzione, di governance della cybersicurezza.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/09/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.02
	Le PA adottano un modello di governance della cybersicurezza.
	L'Ente ha pianificato l'attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.03
	Le PA nominano i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.04
	Le PA formalizzano i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.05
	Le PA definiscono e approvano i requisiti di sicurezza relativi al processo di approvvigionamento IT.
	L'Ente nel rispetto delle Linee guida per la sicurezza nel procurement ICT ha pianificato l’attività per la prima metà dell’anno 2026
	Dal 01/06/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.06
	Le PA definiscono e promuovono i processi di gestione del rischio sui fornitori e terze parti IT, la contrattualistica per i fornitori e le terze parti IT, comprensive dei requisiti di sicurezza da rispettare.
	L'Ente nel rispetto delle Linee guida per la sicurezza nel procurement ICT ha pianificato l’attività per la seconda metà dell’anno 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.07
	Le PA realizzano le attività di controllo definite nel Piano di audit e verifica verso i fornitori e terze parti IT.
	L'Ente nel rispetto delle Linee guida per la sicurezza nel procurement ICT ha pianificato l’attività per la prima metà dell’anno 2026
	Dal 01/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.08
	Le PA definiscono e formalizzano il processo di cyber risk management e security by design, coerentemente con gli strumenti messi a disposizione da ACN.
	L'Ente nel rispetto delle Linee guida per la sicurezza nel procurement ICT ha pianificato l’attività per la prima metà dell’anno 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.09
	Le PA promuovono il censimento dei dati e servizi della PA, identificandone la rilevanza e quindi le modalità per garantirne la continuità operativa.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Entro il 31/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.10
	Le PA realizzano o acquisiscono gli strumenti atti alla messa in sicurezza dell’integrità, confidenzialità e disponibilità dei servizi e dei dati, come definito dalle relative procedure.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Entro il 31/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.11
	Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Entro il 31/12/2026
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.12
	Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.13
	Le PA definiscono i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/06/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.14
	Le PA formalizzano ruoli, responsabilità e processi, nonché le capacità tecnologiche a supporto della prevenzione e gestione degli incidenti informatici.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.15
	Le PA definiscono le modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.16
	Le PA definiscono le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito dell’accadimento di incidenti informatici.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.17
	Le PA promuovono l’accesso e l’utilizzo di attività strutturate di sensibilizzazione e formazione in ambito cybersicurezza.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/06/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.18
	Le PA definiscono piani di formazione inerenti alla cybersecurity, diversificati per ruoli, posizioni organizzative e attività delle risorse dell’organizzazione.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/12/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.19
	Le PA realizzano iniziative per verificare e migliorare la consapevolezza del proprio personale.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la seconda metà del 2026
	Dal 01/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.20
	Le PA dovranno dotarsi degli strumenti idonei all’acquisizione degli IoC ed accreditarsi al CERT-AGID.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/02/2024
	Entra il 30/06/2026
	RTD
	Pianificata

	CAP7.PA.21
	Le PA dovranno usufruire degli strumenti per la gestione dei rischi cyber messi a disposizione dal CERT-AGID.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/10/2024
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata

	CAP7.PA.22
	Le PA, sulla base delle proprie esigenze, partecipano ai corsi di formazione base ed avanzato erogati dal CERT-AGID.
	L'Ente ha pianificato l’attività per la prima metà del 2026
	Dal 01/12/2025
	Entro il 31/12/2026
	RTD + Tutte le Aree
	Pianificata
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· AGID: Agenzia per l’Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio col compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
· ANAC: Autorità nazionale anticorruzione.
· AOO: Area Organizzativa Omogenea. API: API (Application Programming Interface) è un insieme di definizioni e protocolli che consentono a software diversi di comunicare tra loro.
· API-first: Principio per cui i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e attraverso processi digitali collettivi.
· BDNCP: Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso ANAC.
· CAD: Codice Amministrazione Digitale è un testo unico che riunisce e organizza le norme in merito all’informatizzazione della PA nei rapporti con cittadini e imprese.
· CITD: Comitato Interministeriale per la Trasformazione Digitale promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra-larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese.
· Cloud first: Strategia che promuove l’utilizzo dei servizi cloud come prima scelta per la gestione dei dati e dei processi aziendali.
· Consip SpA: centrale di acquisto nazionale che offre strumenti e soluzioni di e-procurement per la digitalizzazione degli acquisti di amministrazioni e imprese.
· Decennio Digitale: Insieme di regole e principi guida dettati dalla Commissione Europea per guidare i Paesi Membri nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il Decennio Digitale 2020-2030.
· Digital & mobile first: Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e devono essere fruibili su dispositivi mobili.
· Digital identity only: Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e devono essere fruibili su dispositivi mobili.
· DDT: Documento di trasporto (digitale).
· Gold plating: Fenomeno in cui un progetto viene implementato con caratteristiche o dettagli aggiuntivi che vanno oltre i requisiti richiesti, senza alcuna reale necessità o beneficio tangibile.
· Governo come Piattaforma: Approccio strategico nella progettazione e nell’erogazione dei Servizi Pubblici in cui il governo agisce come una piattaforma aperta che facilita l'erogazione di servizi da parte di entità pubbliche e private.
· ICT: Information and Communication Technology (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).
· Interoperabilità: Rende possibile la collaborazione tra Pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni, evitando integrazioni ad hoc.
· Lock-in: Fenomeno che si verifica quando l’amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente.
· Once-only: Principio secondo cui l’amministrazione non richiede al cittadino dati e informazioni di cui è già in possesso.
· Open data by design e by default: Principio per cui il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile.
· Openess: Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono tenere conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-Service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche.
· PDND: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è lo strumento che abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici.
· PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione è un documento unico di programmazione e governance che va a sostituire tutti i programmi che fino al 2022 le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione.
· PNC: Piano Nazionale per gli investimenti complementari è il piano nazionale di investimenti finalizzato a integrare gli interventi del PNRR tramite risorse nazionali.
· PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano nazionale di investimenti finalizzato allo sviluppo sostenibile e al rilancio dell’economia tramite i fondi europei del Next Generation EU.
· Privacy by design e by default: Principio per cui i servizi pubblici devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali.
· RTD: Responsabile per la Transizione al Digitale è il dirigente all'interno della Pubblica Amministrazione che garantisce operativamente la trasformazione digitale dell'amministrazione, coordinando lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l’adozione di nuovi modelli di relazione con i cittadini, trasparenti e aperti.
· RUP: Responsabile Unico di Progetto a seguito del d.lgs. 36/2023, già Responsabile Unico di Procedimento.
· SDI: Sistema di interscambio, è un sistema informatico in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; effettuare controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
· SIPA: Sistema Informativo delle Pubbliche Amministrazioni (SIPA) insieme coordinato di risorse, norme, procedure, tecnologie e dati volti a supportare la gestione informatizzata delle attività e dei processi all'interno delle pubbliche amministrazioni.
· User-centric: Principio per cui le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo.
· UTD: Ufficio per la Transizione Digitale è l'ufficio dell'amministrazione a cui viene affidato il delicato processo di transizione alla modalità operativa digitale.
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Strumento 1 - Approvvigionamento ICT
(Versione 1.1 del 31/07/2024)
Vai allo strumento

Strumento 2 - Gestione associata dell’ICT
(Versione 2.0 del 19/08/2024)
Vai allo strumento

Strumento 3 - Servizi prioritari secondo l’eGovernment Benchmark
(Versione 1.0 del 21/12/2023)
Vai allo strumento

Strumento 4 - Smart Area: servizi digitali territoriali avanzati
(Versione 1.0 del 21/12/2023)
Vai allo strumento

Strumento 5 - Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione
(Versione 1.0 del 21/12/2023)
Vai allo strumento

Strumento 6 - Vademecum sulla nomina del RTD e sulla costituzione dell’UTD in forma associata
(Versione 1.0 del 25/06/2024)
Vai allo strumento

Strumento 7 - RTD diffuso e reti a presidio della transizione digitale
(Versione 1.0 del 01/08/2024)
Vai allo strumento

Strumento 8 - Le strategie di trasformazione digitale nei PIAO
(Versione 1.0 del 31/07/2024)
Vai allo strumento

Strumento 9 - Mappatura dei risultati attesi del Piano triennale 24-26 con le gare strategiche attive
(Versione 1.0 del 30/06/2024)
Vai allo strumento
Strumento 10 - Appalti innovativi nel settore della mobilità cooperativa, connessa e automatizzata
(Versione 1.0 del 21/08/2024)
Vai allo strumento

Strumento 11 - Sportello digitale INAIL
(Versione 1.0 del 09/07/2024)
Vai allo strumento

Strumento 12 - Strategia di data governance di INAIL
(Versione 1.0 del 09/07/2024)
Vai allo strumento

Strumento 13 - Approccio INAIL all'Intelligenza Artificiale
(Versione 1.0 del 10/09/2024)
Vai allo strumento

Strumento 14 - Centro di competenza regionale per l’Intelligenza artificiale nella PA
(Versione 1.0 del 01/08/2024)
Vai allo strumento

Strumento 15 - Validatore semantico
(Versione 1.0 del 11/09/2024)
Vai allo strumento

Strumento 16 - Modello ITD per presidi/comunità territoriali a garanzia dei diritti di cittadinanza digitale
(Versione 1.0 del 17/09/2024)
Vai allo strumento
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